# Задача разработчику: довести StreamPass до запускного MVP

## Цель

Довести проект StreamPass до состояния, в котором можно запустить рабочий Android MVP для первых пользователей:

- backend стабильно работает на VPS;

- Android-приложение собирается и устанавливается;

- пользователь регистрируется/логинится;

- приложение автоматически получает конфигурацию, правила и relay;

- одна кнопка реально поднимает VPN-соединение через Hysteria2;

- интерфейс соответствует premium-дизайну из референса;

- проект имеет базовую готовность к продакшену: HTTPS, Docker, CI/CD, мониторинг, тесты.

## Оптимальная стратегия разработки

Не делать сразу все платформы. Первый релиз делать как:

Android MVP + Go Backend + Hysteria2 Relay

Windows/macOS/iOS оставить на следующий этап после подтверждения, что Android-вертикаль работает end-to-end.

## Этап 1. Исправить backend/client API-контракты

### 1.1. Auth API

Проблема: backend отдаёт access_token, а Flutter-клиент ждёт token.

Нужно привести контракт к единому формату:

{

"access_token": "...",

"refresh_token": "...",

"access_expires_at": "...",

"refresh_expires_at": "..."

}

Задачи:

- обновить Flutter AuthService, чтобы он читал access_token;

- после POST /register либо:

  - сразу возвращать token pair с backend;

  - либо клиент после регистрации автоматически вызывает POST /login;

- исправить logout: клиент должен отправлять refresh_token, если backend его требует;

- добавить тесты на login/register/logout.

Критерий готовности:

- пользователь может создать аккаунт;

- после регистрации попадает на главный экран;

- после перезапуска приложения сессия сохраняется.

## Этап 2. Починить тесты и сборку проекта

### 2.1. Backend

Сейчас go test ./... падает в shared/config.

Задачи:

- решить ожидаемое поведение для отсутствующих env-переменных;

- либо обновить код, либо тест;

- добиться зелёного результата:

go test ./...

go vet ./...

go build ./...

### 2.2. Android/Flutter

Задачи:

- добиться успешного выполнения:

flutter clean

flutter pub get

flutter analyze

flutter test

flutter build apk --debug

- исправить проблему Android embedding, если она повторяется;

- убрать старые/дублирующие android_old и custom_backup, если они мешают сборке;

- проверить Gradle/AGP/Kotlin совместимость.

Критерий готовности:

- APK собирается локально;

- приложение устанавливается на Android 10+;

- нет критических ошибок flutter analyze.

## Этап 3. Реализовать получение конфигурации с backend

Сейчас Android VPNService использует hardcoded relay. Нужно убрать hardcode.

Задачи:

- добавить в Flutter API-клиент:

  - GET /api/v1/config;

  - GET /api/v1/rules;

  - GET /api/v1/servers;

  - POST /api/v1/telemetry;

- хранить access token и refresh token;

- добавить обработку истечения access token;

- кэшировать config/rules/servers локально;

- обновлять правила автоматически по интервалу из /config.

Критерий готовности:

- приложение после логина получает список relay;

- выбирает лучший relay по healthy, rtt_ms, load_ratio;

- показывает выбранный relay в UI.

## Этап 4. Подключить реальный VPN Core

Главный блокер MVP: сейчас StreamPassVpnService только создаёт TUN-интерфейс и имитирует success.

Задачи:

- создать общий Go client core для мобильного клиента;

- подключить Hysteria2 client как готовую реализацию транспорта;

- не писать собственный транспорт;

- собрать core через gomobile bind;

- подключить .aar в Android-проект;

- заменить stub в StreamPassVpnService.kt реальным вызовом:

Streampasscore.startTunnel(

fd,

relayHost,

relayPort,

authPassword,

callback

)

Core должен уметь:

- принимать TUN fd;

- запускать Hysteria2 client;

- применять правила DIRECT/RELAY/FALLBACK;

- переключать relay при деградации;

- отдавать статусы: connecting, connected, reconnecting, disconnected, error;

- отдавать RTT, packet loss, relay name.

Критерий готовности:

- на Android реально поднимается VPN;

- внешний IP меняется на IP relay;

- российские исключения идут напрямую;

- зарубежные сервисы идут через relay;

- при недоступности relay приложение пробует следующий.

## Этап 5. Rule Engine и Decision Engine

Задачи:

- реализовать клиентский Rule Engine:

  - domain rules;

  - CIDR rules;

  - user exclusions;

  - DIRECT;

  - RELAY;

  - FALLBACK;

- добавить базовый набор правил:

  - .ru, .рф, банки, госуслуги → DIRECT;

  - YouTube, Google, OpenAI, GitHub, Anthropic, зарубежные CDN → RELAY;

- добавить версионирование правил;

- добавить локальный cache правил;

- добавить ручные исключения в приложении.

Критерий готовности:

- правила можно обновить с backend без переустановки приложения;

- пользовательские исключения работают;

- приложение не требует ручной настройки VPN-профилей.

## Этап 6. Backend production readiness

Задачи:

- развернуть backend на VPS через Docker Compose;

- подключить PostgreSQL и Redis;

- настроить Caddy или Nginx;

- подключить домен api.streampass.com;

- включить HTTPS через Let’s Encrypt;

- убрать доступ по голому IP из клиентского приложения;

- настроить systemd/autostart для Docker Compose;

- заполнить seed-данные:

  - initial config;

  - initial rules;

  - Frankfurt relay;

  - Amsterdam relay.

Критерий готовности:

- GET https://api.streampass.com/api/v1/health возвращает OK;

- приложение обращается только к HTTPS API;

- backend переживает перезапуск сервера.

## Этап 7. Billing MVP

Задачи:

- проверить ЮKassa на тестовом аккаунте;

- реализовать сценарий:

  - создание платежа;

  - открытие payment confirmation URL;

  - webhook;

  - активация подписки;

  - отображение подписки в приложении;

  - отмена подписки;

- защитить webhook;

- логировать payment events без персональных лишних данных.

Критерий готовности:

- тестовая оплата активирует Premium;

- Premium-статус виден в приложении;

- без активной подписки VPN-подключение ограничено или заблокировано согласно продуктовой логике.

## Этап 8. Monitoring и безопасность

Задачи:

- добавить /metrics для Prometheus;

- поднять Prometheus + Grafana;

- мониторить:

  - CPU;

  - RAM;

  - active users;

  - relay health;

  - RTT;

  - packet loss;

  - error rate;

  - API latency;

- настроить firewall;

- отключить root login;

- оставить SSH keys only;

- включить fail2ban;

- проверить секреты в .env;

- убедиться, что telemetry не собирает:

  - URL;

  - историю сайтов;

  - содержимое трафика;

  - персональные данные.

Критерий готовности:

- есть dashboard состояния системы;

- relay degradation видно в Grafana;

- логи не раскрывают приватную активность пользователя.

## Этап 9. CI/CD

Задачи:

- добавить GitHub Actions:

  - Go tests;

  - Go build;

  - Flutter analyze;

  - Flutter tests;

  - Android debug build;

  - Docker build;

- добавить deploy workflow на VPS;

- хранить секреты только в GitHub Secrets;

- добавить smoke test после деплоя.

Критерий готовности:

- каждый push проверяется автоматически;

- release branch собирает APK;

- backend можно задеплоить одной командой или workflow.

## Этап 10. Доработка UI/UX Android

Использовать:

- логотип, знак, иконку, цветовую палитру и шрифтовое настроение из референса 1;

- структуру Android-интерфейса из референса 2;

- dark premium visual style;

- 3D orb animation;

- smooth motion;

- high-end VPN/security product feeling.

### Цвета

Основная палитра:

- cyan: #00E5FF;

- blue: #3B82F6;

- violet: #7C3AED;

- magenta: #D946EF;

- dark cyan: #22D3EE;

- background: почти чёрный #020612;

- surface: #07111F;

- text primary: #F8FAFC;

- text secondary: #94A3B8;

- success: #00FF9C.

### Шрифт

Подобрать современный techno/premium шрифт, близкий к логотипу:

- Orbitron для logo/accent;

- Space Grotesk или Inter для интерфейса;

- не использовать дешёвый sci-fi везде, только в акцентах.

### Экран Home

Сделать главный экран как в референсе:

- верхняя панель:

  - hamburger/menu;

  - StreamPass logo text;

  - premium/crown icon;

- status chip:

  - “Система активна”;

  - зелёная точка;

- центральный 3D orb:

  - glowing sphere;

  - cyan/violet ring;

  - particles;

  - плавное вращение;

  - состояние connected/connecting/disconnected/error;

- внутри orb:

  - check icon;

  - “Подключено”;

  - таймер соединения;

- card relay:

  - флаг страны;

  - город/страна;

  - тип relay;

  - RTT;

  - signal bars;

- card route:

  - “Маршрут оптимален”;

  - short health text;

- bottom navigation:

  - Главная;

  - Статистика;

  - Серверы;

  - Настройки.

### Экран Connecting

Сделать пошаговую анимацию:

- “Анализ качества сети”;

- “Выбор лучшего relay”;

- “Построение маршрута”;

- “Установление соединения”.

Каждый шаг должен иметь состояние:

- pending;

- active;

- completed;

- failed.

### Экран Servers

Сделать список серверов:

- Frankfurt, DE;

- Amsterdam, NL;

- Warsaw, PL;

- Helsinki, FI;

- и другие из backend;

- фильтры:

  - Все;

  - Рекомендуемые;

  - Недавние;

- карточка:

  - флаг;

  - город;

  - роль: основной/резервный;

  - RTT;

  - status indicator;

  - selected state.

### Экран Statistics

Показать:

- общий трафик;

- отправлено;

- получено;

- график по часам;

- uptime;

- средний RTT;

- relay switches.

### Экран Diagnostics

Показать:

- RTT;

- packet loss;

- connection stability;

- relay;

- network load;

- error code;

- кнопка “Запустить тест снова”.

### Экран Settings

Пункты:

- автоподключение;

- запуск при старте системы;

- автообновление правил;

- отправка диагностики;

- тема приложения;

- язык;

- очистить кэш;

- о приложении.

### Экран Subscription

Показать:

- Premium card;

- дата окончания;

- прогресс периода;

- преимущества:

  - высокая скорость;

  - приоритетные серверы;

  - поддержка;

  - будущие функции;

- кнопка управления подпиской.

### Motion requirements

- orb должен реагировать на состояние:

  - disconnected: dim glow, slow idle;

  - connecting: fast orbit, scanning particles;

  - connected: stable glow, smooth breathing;

  - error: red pulse;

- переходы между экранами плавные;

- карточки появляются stagger animation;

- bottom nav имеет glow selected state;

- все анимации не должны мешать производительности.

Рекомендуемые Flutter-пакеты:

- rive или lottie для сложной 3D-like анимации;

- flutter_animate для UI transitions;

- lucide_icons_flutter или аналог для иконок;

- google_fonts;

- fl_chart для графиков.

## Этап 11. Брендинг и ассеты

Задачи:

- подготовить app icon из референса 1;

- заменить Android launcher icon;

- заменить notification icon;

- добавить splash screen;

- добавить logo mark;

- добавить logo wordmark;

- добавить favicon/mini icon для будущего web/admin;

- подготовить SVG/PNG/WebP ассеты в нескольких размерах.

Критерий готовности:

- приложение выглядит как StreamPass, а не Flutter template;

- иконка установлена на Android launcher;

- notification icon не системная.

## Этап 12. Acceptance checklist перед запуском

Проект считается готовым к первому запуску, если:

- backend работает на VPS по HTTPS;

- PostgreSQL и Redis подключены;

- есть минимум 2 relay;

- Android APK собирается;

- пользователь может зарегистрироваться;

- пользователь может войти;

- приложение получает config/rules/servers с backend;

- одна кнопка реально подключает VPN;

- Hysteria2 tunnel работает;

- relay выбирается автоматически;

- правила DIRECT/RELAY применяются;

- российские сервисы идут напрямую;

- зарубежные сервисы идут через relay;

- telemetry отправляет только технические данные;

- подписка отображается;

- ЮKassa протестирована в test mode;

- UI соответствует premium-дизайну;

- нет hardcoded IP в клиенте;

- go test ./... зелёный;

- flutter analyze без критических ошибок;

- есть CI/CD;

- есть мониторинг;

- есть базовая инструкция deploy/release.

## Приоритет выполнения

- Auth contract fix.

- Backend tests green.

- Android build green.

- API client в Flutter.

- Реальный Hysteria2 core через gomobile.

- Decision Engine + Rule Engine.

- Premium UI redesign.

- VPS production deploy.

- Billing.

- Monitoring + CI/CD.

- Финальный QA.

- Первый закрытый запуск.